WRP.272.3.5.2021

Aneks nr 2/2022

z 30 maja 2022 r.

do umowy nr 67/2022 w sprawie zakupu sprzętu RTV i AGD do wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5. Zakup realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” –  zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”

zawarty w Pułtusku  pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, w imieniu którego działają:

- Jan Zalewski – Starosta Pułtuski

- Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski

z siedzibą ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP 568-16-18-062, REGON 130377729, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Lechem Sieczkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. SKLEP AGD Lech Sieczkowski z siedzibą w Pułtusku, ul. Stanisława Staszica 3, NIP: 568-000-25-77, REGON:550319885, zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami.

w związku koniecznością przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (wydłużenie terminu realizacji umowy nr 75/2021                            z 8 lipca 2021 r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych) w oparciu o § 1 ust. 4                              i § 9 ust. 2 umowy nr 67/2022 z 14 kwietnia 2022 r. strony ustaliły co następuje:

§ 1

1. Treść § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje                             się dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1, na adres: ul. Białowiejska 5,                                      06-100 Pułtusk w stanie fabrycznie nowym, bez wad i usterek oraz ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, po wcześniejszej informacji  od Zamawiającego o gotowości budynku do ustawienia sprzętu, w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

…………………………………..                                             …………………………………

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY